Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18 i 110/18/) i članka 47. Statuta Općine Veliki Bukovec, ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 18/13, 6/18 i 15/20), općinski načelnik Općinskom vijeću Općine Veliki Bukovec podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu

1. Utvrđuje se da je temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu ukupno planirano 748.798,00 kn a utrošeno 727.234,59 kuna.
2. Prikaz utrošenih sredstava za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu:

ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Račun | PLANIRANA VRIJEDNOST | OSTVARENO | Izvori financiranja | Indeks/% |
| Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 32244 | 12.400,00 | 12.397,50 | 11 | 99,98 |
| Ostale nespomenute usluge | 32329 | 93.000,00 | 92.606,25 | 43 | 99,58 |
| Zimsko održavanje cesta | 32329 | 1.600,00 | 1.600,00 | 43 | 100,00 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva | 32329 | 106.000,00 | 105.356,25 | 11,43 | 99,39 |
| Održavanje cestovne infrastrukture | 32329 | 60.260,00 | 60.253,29 | 11 | 99,99 |
| Održavanje bankina i cestovnih jaraka | 32329 | 37.000,00 | 36.740,63 | 43 | 99,30 |
| Sanacija Kolarove ulice i Ulice Franje Sovića u Velikom Bukovcu | 32329 | 263.000,00 | 262.893,68 | 11 | 99,96 |
| Ostale usluge | 32379 | 57.000,00 | 56.250,00 | 11 | 98,68 |
|  | UKUPNO: | 630.260,00 | 628.097,60 |  | 99,66 |

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Račun | PLANIRANA VRIJEDNOST | OSTVARENO | Izvori financiranja | Indeks/ % |
| Javna rasvjeta (opskrba i korištenje mreže) | 32231 | 50.000,00 | 43.275,07 | 11,31 | 86,55 % |
| Održavanje javne rasvjete | 32329 | 20.000,00 | 13.162,29 | 43 | 65,81 % |
|  | UKUPNO: | 70.000,00 | 56.437,36 |  | 80,62 % |

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Račun | PLANIRANA VRIJEDNOST | OSTVARENO | Izvori  financiranja | Indeks/% |
| Motorni benzin i dizel gorivo -  košnja trave na javnim površinama | 32234 | 13.000,00 | 12.038,47 | 11 | 92,60 |
| Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 32244 | 10.000,00 | 8.957,44 | 11 | 89,57 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 32322 | 12.000,00 | 9.160,00 | 11 | 76,33 |
| Iznošenje i odvoz smeća | 32342 | 6.000,00 | 5.870,65 | 11 | 97,84 |
| Ostale komunalne usluge  -sadnice cvijeća i ostalo ukrasno bilje | 32349 | 2.500,00 | 2.327,99 | 11 | 93,12 |
| Ostale komunalne usluge  -zaštitna sredstva za bilje i razni otrovi | 32349 | 1.500,00 | 814,83 | 11 | 54,32 |
| Postrojenja i oprema | 422 | 3.538,00 | 3.530,25 | 11 | 99,78 |
|  | UKUPNO: | 48.538,00 | 42.699,63 |  | 87,97 |

1. U Proračunu Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture utrošena su sredstva u iznosu od 727.234,59 kuna koja su prikupljena s naslova komunalne naknade, s osnove zakupa poljoprivrednog zemljišta, prihoda od obavljanja poslovnih djelatnosti – Hrvatske vode 8 % vodnog doprinosa, naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina i ostalih prihoda Proračuna Općine Veliki Bukovec.

KLASA: 400-08/18-01/06

URBROJ: 2186/028-02-20-3

U Velikom Bukovcu 10.04.2020.

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić, v.r.