

**R E P U B L I K A H R V A T S K A**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

O P Ć I N S K I N A Č E L N I K

KLASA: 363-01/17-01/08

URBROJ: 2186/028-02-19-3

Veliki Bukovec, 30.04.2019.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine " broj 68/18) i članka 47. Statuta Općine Veliki Bukovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 18/13 i 6/18), općinski načelnik Općinskom vijeću Općine Veliki Bukovec podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu

1. Utvrđuje se da je temeljem Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu ukupno planirano 807.235,00 kn a utrošeno 793.829,13 kn.
2. Prikaz utrošenih sredstava za izvršenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O P I S | RAČUN | Izvori financiranja | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS/ % |
| Ostale nespomenute usluge | 32329 | 43 | 83.000,00 | 82.982,21 | 99,98% |
| Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva | 32329 | 43 | 50.000,00 | 49.125,00 | 98,25% |
| Sekundarna oborinska kanalizacija | 32329 | 11 | 210.935,00 | 210.935,00 | 100,00% |
| Sanacija Kolarove ulice u Velikom Bukovcu | 32329 | 11 | 75.300,00 | 75.231,99 | 99,91% |
| Sanacija Ulice Franje Sovića u Velikom Bukovcu | 32329 | 11 | 128.000,00 | 127.728,91 | 99,79% |
| Održavanje bankina i cestovnih jaraka | 32329 | 43 | 17.750,00 | 17.750,00 | 100,00% |
| Javna rasvjeta (opskrba i korištenje mreže) | 32231 | 11 | 44.600,00 | 44.600,83 | 100,00% |
| Održavanje javne rasvjete | 32329 | 43 | 20.000,00 | 14.611,08 | 73,06% |
| Održavanje nelegalnog odlagališta otpada | 32393 | 43 | 82.500,00 | 82.500,00 | 100,00% |
| Motorni benzin i dizel gorivo – košnja trave na javnim površinama | 32234 | 11 | 8.200,00 | 8.173,95 | 99,68% |
| Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 32244 | 43 | 11.500,00 | 11.546,55 | 100,40% |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 32322 | 43 | 21.400,00 | 16.396,75 | 76,62% |
| Iznošenje i odvoz smeća | 32342 | 11 | 3.000,00 | 2.183,53 | 72,78% |
| Ostale komunalne usluge   * sadnice cvijeća i ostalo ukrasno bilje, zaštitna sredstva za bilje i razni otrovi | 32349 | 43,11 | 14.700,00 | 13.774,23 | 93,70% |
| Uređenje prostora | 32393 | 11 | 29.300,00 | 29.239,10 | 99,79% |
| Strojevi | 42272 | 43 | 7.050,00 | 7.050,00 | 100,00% |

1. U Proračunu Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture utrošena su sredstva u iznosu od 793.829,13 kn koja su prikupljena s naslova komunalne naknade, s osnove zakupa poljoprivrednog zemljišta, prihoda od obavljanja ostalih poslovnih djelatnosti – Hrvatske vode 8 % vodnog doprinosa, naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina i ostalih prihoda Proračuna Općine Veliki Bukovec.

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić, v.r.