


REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 302-01/20-01/02

URBROJ: 2186-28-01-22-3

Veliki Bukovec, 31.05.2022.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/13, 6/18, 15/20, 6/21 i 41/21 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na 11. sjednici održanoj dana 31.05.2022. godine donosi

Izvršenje Plana razvojnih programa

Općine Veliki Bukovec

za 2021. godinu

Članak 1.

Izvršeni programi i aktivnosti prikazani su u tablici ovog Programa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O P I S** | | **Osigurano u Proračunu za 2021.** | | | | | | | | | | | | **Ukupno 2021.** | | **Plan 2021**. | | **Ostvarenje** | | |
| **Vlastita sredstva proračuna** | **Namjenski prihodi** | | | **Donacije, pomoći** | | | **Kredit** | | | | |  | |  | |  | | |
| **PROGRAM 1008** | **OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Cilj 1: unapređenje kvalitete obrazovanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projekt**  **K100801** | **Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Veliki Bukovec, Cilj 2: Stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Veliki Bukovec |  | |  | | |  | | | 1.100.618,00 | | | 1.100.618,00 | | 0,00 | | | | 1.100.618,49 | |
| **PROGRAM 1014** | **RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Cilj 1: poboljšanje komunalne infrastrukture, prometna povezanost** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projekt**  **K101401** | **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, Cilj 2: Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliša, 2.1. Unapređenje prometne i komunalne infrastrukture** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323  421 | Rekonstrukcija ner. cesta – rotor na raskrižju Dravske i Kolarove ul. u Velikom Bukovcu | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **Projekt**  **K101402** | **Rekonstrukcija mosta, Cilj 2: Unapređenje prometne i komunalne infrastrukture** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | Rekonstrukcija mosta preko rijeke Plitvice u Dubovici | 1.075.187,80 | 15.552,00 | | | | | 908.605,20 |  | | | 1.999.345,00 | | | | 0,00 | | 1.998.483,28 | | |
| **Projekt**  **K101403** | **Rekonstrukcija šumske prometne infrastrukture, Cilj 2: Unapređenje prometne i komunalne infrastrukture** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | Rekonstrukcija šumske prometne infrastrukture | 6.250,00 |  | | | | |  | |  | 6.250,00 | | | | | 6.250,00 | 6.250,00 | | |
| **PROGRAM 1015** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Cilj 1: Unapređenje stanja u prostoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1015**  **Projekt**  **K101501** | **Modernizacija centra naselja u Velikom Bukovcu, Cilj 2: Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | Modernizacija centra naselja u Velikom Bukovcu | 14.750,00 |  | | | | |  | |  | 14.750,00 | | | | | 14.750,00 | 14.750,00 | | |

Članak 2.

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Općine Veliki Bukovec

Jasenka Zdelar, dipl.iur.